REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

Klasa: /

Ur.broj:

Vinica,           ožujka  2022.

Na temelju članka 67. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj 68/18, 110/18, 32/20 ) te članka 30. Statuta Općine Vinica („ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20, 09/21), Općinsko vijeće Općine Vinica  na sjednici održanoj dana        ožujka 2022. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU    PROGRAMA  GRADNJE

OBJEKATA   I  UREĐAJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  U  2021. GODINI

I

Ovim programom urvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za 2021. godinu u iznosu od 3.478.162,63 kn za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

II

Sredstva iz točke I. ovog Programa korištena  za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukure, a realizirana su i izvršena kako slijedi:

| REDNI BROJ | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVORI FINANCIRANJA (proračunska stavka) | KONTO | PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA - Modernizacija i sanacija nerazvrstanih cesta CILJ: Povećanje prometne sigurnosti te učinkovitije i uređenije prometnice. | - proračunska sredstva (011) | 421311 | 665.000,00 | 633.572,16 | 95,27 % |
| 2. | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – BOČNA OGRADA GROBLJA CILJ: bolja funkcionalnost, zamjena stare ograde te estetsko uređenje ograde groblja kod ulaza MJERLJIVOST CILJA: uređenje bočne strane ograde groblja u Marčanu | - proračunska sredstva (011) | 4214931 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 % |
| 3. | POSTROJENJA I OPREMA - Računala i računalna oprema - Uredski namještaj CILJ: ulaganje u poslovnu infrastrukturu u uredima Općine MJERLJIVOST CILJA: zamjena i nabava dotrajalog uredskog namještaja, računala te potrebne uredske opreme za učinkovitiji i efikasniji rad općinskih službenika | - proračunska sredstva (011) - proračunska sredstva (011) | 42211 42212 | 15.000,00 55.000,00 | 14.525,89 54.837,50 | 96,84 % 99,70 % |
| 4. | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME CILJ: ulaganje u računalnu infrastrukturu MJERLJIVOST CILJA: nabava novog programa u Računovodstvu za efikasniji i brži te lakši rad u pojedinim segmentima | - proračunska stavka (011) | 42621 | 2.320,00 | 2.315,63 | 99,81 % |
| 5. | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Kurija Patačić – Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara CILJ: obnova viničke kulturne baštine – kurije Patačić koja se odvija u fazama kroz godine –ULIČNA FASADA ISTOK MJERLJIVOST CILJA: obnova zgrade – rekonstrukcija kurije Patačić te mogućnost korištenja njezinog prostora u više namjena - nastavne faze | - proračunska stavka (011) | 451112 | 274.000,00 | 273.395,29 | 99,78 % |
| 6. | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA – Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Vinici CILJ: dogradnja, rekonstrukcija, modificiranje postojeće zgrade vatrogasnog doma u Vinci MJERLJIVOST CILJA: uređenje i opremanje višenamjenskog objekta zbog javljanja potrebe za dodatnom garažom za vatrogasno te će se uz vatrogasne namjene, koristiti u javne svrhe te za potrebe udruga s područja Općine | - proračunska stavka (011) | 451114 | 1.130.000,00 | 950.485,08 | 84,11 % |
| 7. | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA – OPĆINSKI OBJEKTI CILJ: dogradnja, dodatno uređenje, sanacija, popravci i sl. općinskih objekata prema potrebi MJERLJIVOST CILJA: uređeni općinski prostori te objekti koji služe u poslovne i javne svrhe | -proračunska sredstva (031) | 451117 | 50.000,00 | 20.305,00 | 40,61 % |
| 8. | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA – OPĆINSKI OBJEKTI Uređenje kino dvorane u zgradi Općine CILJ: estetsko i funkcionalno uređenje postojeće kino dvorane, ugradnja novih žaluzina MJERLJIVOST CILJA: korištenje postojeće kino dvorane u zgradi Općine u višenamjensku dvoranu te povećanje sjedećih kapacitete u istoj | -proračunska sredstva (031) | 451118 | 195.926,00 | 195.925,84 | 100,00 % |
| 9. | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIVA - ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNOG DOMA U GORNJEM LADANJU CILJ: povećanje energetske učinkovitosti zgrade vatrogasnog doma te smanjenju troškova. MJERLJIVOST CILJA: zamjena stolarije na vatrogasnom domu te izgradnja toplinske izolacije vanjske ovojnice u svrhu energetski učinkovitije zgrade | - proračunska sredstva (011) | 451119 | 498.000,00 | 497.089,17 | 99,82 % |
| 10. | KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU – - Izgradnja kanalizacijske mreže Aglomeracija - Izgradnja vodovodne mreže Varkom d.d. CILJ: jačanje komunalne infrastrukture MJERLJIVOST CILJA : izgradnja odvodnje otpadnih voda te izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže, manji troškovi održavanja komunalne infrastrukture. | -sredstva proračuna (011) - sredstva proračuna (011) | 386122 386121 | 800.000,00 87.000,00 | 588.050,48 15.182,50 | 73,15 % 17,45 % |
| 11. | OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – NAJAM LED RASVJETE CILJ: povećanje energetske učinkovitosti te uštede i očuvanje okoliša MJERLJIVOST CILJA: zamjena postojeće javne rasvjete novom LED RASVJETOM na lokacijama duž Općine | - sredstva proračuna (011) | 3232911 | 220.000,00 | 219.478,09 | 99,76 % |
| UKUPNO |  |  |  | 4.005.246,00 | 3.478.162,63 | 86,84 % |

III

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   stupa na snagu osmog dana od dana  objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinica

Predrag Štromar