

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

Klasa: /

Ur.broj:

Vinica, ožujka 2022.

Na temelju članka 67. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 ) te članka 30. Statuta Općine Vinica („ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20, 09/21), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana ožujka 2022. godine donijelo je

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE**

**OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI**

**I**

Ovim programom urvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za 2021. godinu u iznosu od **3.478.162,63 kn** za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

II

Sredstva iz točke I. ovog Programa korištena za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukure, a realizirana su i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVORI FINANCIRANJA  (proračunska stavka) | KONTO | PLAN  2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEX |
| 1. | **GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA**   * *Modernizacija i sanacija*   *nerazvrstanih cesta*  *CILJ: Povećanje prometne sigurnosti te učinkovitije i uređenije prometnice.* | - proračunska sredstva (011) | 421311 | 665.000,00 | 633.572,16 | 95,27 % |
| 2. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – BOČNA OGRADA GROBLJA**  **CILJ:** *bolja funkcionalnost, zamjena stare ograde te estetsko uređenje ograde groblja kod ulaza*  **MJERLJIVOST CILJA:** *uređenje bočne strane ograde groblja u Marčanu* | - proračunska  sredstva (011) | 4214931 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100 % |
| 3. | **POSTROJENJA I OPREMA**   * *Računala i računalna oprema* * *Uredski namještaj*   *CILJ: ulaganje u poslovnu infrastrukturu u uredima Općine*  *MJERLJIVOST CILJA: zamjena i nabava dotrajalog uredskog namještaja, računala te potrebne uredske opreme za učinkovitiji i efikasniji rad općinskih službenika* | - proračunska sredstva  (011)  - proračunska sredstva  (011) | 42211  42212 | 15.000,00  55.000,00 | 14.525,89  54.837,50 | 96,84 %  99,70 % |
| 4. | **ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME**  *CILJ: ulaganje u računalnu infrastrukturu*  *MJERLJIVOST CILJA:**nabava novog programa u Računovodstvu za**efikasniji i brži te lakši rad u pojedinim segmentima* | - proračunska stavka  (011) | 42621 | 2.320,00 | 2.315,63 | 99,81 % |
| 5. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**  ***Kurija Patačić – Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara***  *CILJ: obnova viničke kulturne baštine – kurije Patačić koja se odvija u fazama kroz godine –ULIČNA FASADA ISTOK*  *MJERLJIVOST CILJA:**obnova zgrade – rekonstrukcija kurije Patačić te mogućnost korištenja njezinog prostora u više namjena* - nastavne faze | - proračunska stavka  (011) | 451112 | 274.000,00 | 273.395,29 | 99,78 % |
| 6. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA –**  **Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Vinici**  *CILJ: dogradnja, rekonstrukcija, modificiranje postojeće zgrade vatrogasnog doma u Vinci*  *MJERLJIVOST CILJA: uređenje i opremanje višenamjenskog objekta zbog javljanja potrebe za dodatnom garažom za vatrogasno te će se uz vatrogasne namjene, koristiti u javne svrhe te za potrebe udruga s područja Općine* | - proračunska stavka  (011) | 451114 | 1.130.000,00 | 950.485,08 | 84,11 % |
| 7. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA – OPĆINSKI OBJEKTI**  *CILJ: dogradnja, dodatno uređenje, sanacija, popravci i sl. općinskih objekata prema potrebi*  *MJERLJIVOST CILJA: uređeni općinski prostori te objekti koji služe u poslovne i javne svrhe* | -proračunska sredstva (031) | 451117 | 50.000,00 | 20.305,00 | 40,61 % |
| 8. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA – OPĆINSKI OBJEKTI**  **Uređenje kino dvorane u zgradi Općine**  *CILJ: estetsko i funkcionalno uređenje postojeće kino dvorane, ugradnja novih žaluzina*  *MJERLJIVOST CILJA: korištenje postojeće kino dvorane u zgradi Općine u višenamjensku dvoranu te povećanje sjedećih kapacitete u istoj* | -proračunska sredstva (031) | 451118 | 195.926,00 | 195.925,84 | 100,00 % |
| 9. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIVA - ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNOG DOMA U GORNJEM LADANJU**  *CILJ: povećanje energetske učinkovitosti zgrade vatrogasnog doma te smanjenju troškova.*  *MJERLJIVOST CILJA: zamjena stolarije na vatrogasnom domu te izgradnja toplinske izolacije vanjske ovojnice u svrhu energetski učinkovitije zgrade* | - proračunska sredstva  (011) | 451119 | 498.000,00 | 497.089,17 | 99,82 % |
| 10. | **KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU –**   * Izgradnja kanalizacijske mreže   **Aglomeracija**   * Izgradnja vodovodne mreže   **Varkom d.d.**  *CILJ: jačanje komunalne infrastrukture*  *MJERLJIVOST CILJA : izgradnja odvodnje otpadnih voda te izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže, manji troškovi održavanja komunalne infrastrukture.* | -sredstva proračuna  (011)  - sredstva proračuna (011) | 386122  386121 | 800.000,00  87.000,00 | 588.050,48  15.182,50 | 73,15 %  17,45 % |
| 11. | **OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – NAJAM LED RASVJETE**  *CILJ: povećanje energetske učinkovitosti te uštede i očuvanje okoliša*  *MJERLJIVOST CILJA: zamjena postojeće javne rasvjete novom LED RASVJETOM na lokacijama duž Općine* | - sredstva proračuna  (011) | 3232911 | 220.000,00 | 219.478,09 | 99,76 % |
| UKUPNO | | | | **4.005.246,00** | **3.478.162,63** | **86,84 %** |

III

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinica

Predrag Štromar