REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/26-02/7

URBROJ: 2186-11-26-1

Vinica, 04.svibnja 2026. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 46. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.30/12. i 9/21.), općinski načelnik donosi

Izvješće o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

1.	UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinica za 2025. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina, održavanja javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika, održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje Općine, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme te održavanje čistoće javnih površina a sve u skladu s odredbama članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

2.		SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini planirana su u iznosu od 157.405,00 EUR, a izvršena u iznosu 144.919,39 EUR iz sljedećih izvora:

-     namjenski prihodi (043)             31.105,25 EUR

- opći prihodi i primici  (011)     109.554,89 EUR

- vlastiti prihodi  (031)                    4.259,25 EUR

3.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2025. godine izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinica izvršeno je kako slijedi:

| R.br. | Opis poslova | PLAN/ REBALANS |  | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU |  |  |  |  |
| 1.1 | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | 7.000,00 |  | 6.536,25 | 93,38 |
| 1.2 | Tekuće i investicijsko održavanje poljskih puteva | 63.000,00 |  | 62.702,50 | 99,53 |
| 1.3 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 |  | 14.968,00 | 99,79 |
|  | U K U P N O: | 85.000,00 | 84.206,75 |  | 99,07 |
| Izvori financiranja namjenski prihodi (43) 18.023,75, vlastiti prihodi (31) 4.259,25 i opći prihodi i primici(11) 61.923,75 |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |
| 2.1. | Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 27.832,00 |  | 27.831,50 | 100,00 |
| U K U P N O: |  | 27.832,00 | 27.831,50 |  | 100,00 |
| Izvori financiranja namjenski prihodi(043) 7.831,50 i opći prihodi i primici (011) 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I GRABA |  |  |  |  |
| 3.1. | Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja – kanali i grabe | 12.500,00 |  | 11.606,25 | 92,85 |
| U K U P N O: |  | 12.500,00 |  | 11.606,25 | 92,85 |
| Izvori financiranja namjenski prihodi(43)3.750,00 i opći prihodi i primici (11) 7.856,25 |  |  |  |  |  |
|  | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | 1.500,00 |  | - | - |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 22.563,00 |  | 18.264,89 | 80,95 |
| U K U P N O: |  | 24.063,00 | 18.264,89 |  | 80,98 |
| Izvori financiranja opći prihodi i primici (011)18.264,89 |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA |  |  |  |  |
| 5.1. | Mjesno groblje tekuće održavanje | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 100,00 |
| 5.2. | Sitni inventar | 1.510,00 |  | 1.510,00 | 100,00 |
| U K U P N O: |  | 3.010,00 |  | 3.010,00 | 100,00 |
| Izvori financiranja namjenski prihodi (043)1.500,00 i opći prihodi i primici (011) 1.510,00 |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |  |  |  |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | - |  | - | - |
| U K U P N O: |  | - |  | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |  |  |
|  | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I DIVLJIH ODLAGALIŠTA |  |  |  |  |
| 7.1. | Sanacija bivše šudrane Greblica | - |  | - | - |
| U K U P N O: |  | - |  | - | - |
| Izvori financiranja |  |  |  |  |  |
| 8.; ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA I NERAZVRSTANIH CESTA. 8.1.; Sufinanciranje ŽUC uređenje županijskih cesta na području Općine Vinica; 5.000,00; -; -. U K U P N O:; 5.000,00; -; -. Izvori financiranja. |

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VINICA									dr. sc. Branimir Štimec, prof.