
                  [image: image1.png]



  REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VINICA


Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/24-01/

URBROJ: 2186-11-24-1

Vinica, 12. lipnja 2024.


Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Vinica («Službeni vjesnik Varaždinske županije», br 30/20 i 9/21), Općinsko vijeće Općine Vinica donosi
I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture
u Općini Vinica za 2024. godinu

Članak 1.
I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2024. godinu mijenja se članak 2. te sada glasi:
Na području Općine Vinica u 2024. godini planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture, kako slijedi:
1. NERAZVRSTANE CESTE
Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.
Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2024.godinu raspoređuju se kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Prometni objekti

Izvori: 52
	Nabava prometnih znakova  i prometna signalizacija
	1.000,00
	2.243,75
	3.243,75

	2.
	Nerazvrstane ceste

Izvori: 52
	Radovi na modernizaciji i sanaciji nerazvrstanih cesta
	54.000,00
	-30.781,96
	23.218,04

	3.
	Nerazvrstana cesta NC3003

Izvori:11
	Projektna dok, glavni projekt
	-
	11.450,00
	11.450,00

	
	SVUKUPNO:
	
	55.000,00
	-17.088,21
	37.911,79


Izvori financiranja: opći prihodi i primici 11, ostale pomoći 52
Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

2. JAVNE ZELENE POVRŠINE
Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.
Troškovi javnih zelenih površina za 2024. godinu raspoređuju se kako slijedi: 
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Eko prostor uz Arboretum Opeka

Izvori: 31
	Radovi na uređenju eko prostora 
	19.817,00
	-10.000,00
	9.817,00

	2.
	Strojevi/Oprema

Izvori: 52
	Nabava komunalnih strojeva/opreme
	6.636,00
	0,00
	6.636,00

	
	SVEUKUPNO:
	
	26.453,00
	-10.000,00
	16.453,00


Izvori financiranja:  31 vlastiti izvori, 11 opći prihodi i primici

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture, kvalitetnije uređene javne površine, uređenije mjesto koje postaje privlačnije za život 

Mjerljivost cilja: izgradnja objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe 
3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.
Troškovi građevina i uređaja javne namjene za 2024. godinu raspoređuje se kako slijedi:
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Turistička infrastruktura

Izvori: 11
	nabava ostalih turističkih objekata/opreme 
	13.272,00
	0,00
	13.272,00

	2.
	Ostali građevinski objekti-sportske građevine

Izvori: 52
	Izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcija sportskih građevina
	375.000,00
	-75,000,00
	300.000,00

	3.
	Ostali građevinski objekti-ograda uz ambulantu

Izvori: 

43 – 3.000,00

52 – 4.320,00
	Izgradnja ograde uz ambulantu
	0,00
	7.320,00
	7.320,00

	
	SVEUKUPNO:
	
	388.272,00
	-67.680,00
	320.592,00


Izvori financiranja: 11 – opći prihodi i primici, 52 pomoći, prihodi za posebne namjene 43
Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe 

4. JAVNA RASVJETA
Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Troškovi javne rasvjete za 2024. godinu raspoređuje se kako slijedi:
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Javna rasvjeta
Izvori: 43
	LED rasvjeta na području Općine Vinica
	26.943,00
	0,00
	26.943,00

	
	SVEUKUPNO:
	
	26.943,00
	0,00
	26.943,00


Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene 43
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

5. GROBLJE I KREMATORIJI 
Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.
Troškovi planirane gradnje groblja za 2024. godinu raspoređuju se kako slijedi:
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Ostali građevinski objekti- Ograda mjesnog groblja

Izvori: 11
	Izrada projektne dokumentacije za ogradu mjesnog groblja
	4.645,00
	0,00
	4.645,00

	2.
	Ostali građevinski objekt-Ograda mjesnog groblja

Izvori:

11 – 92.525,61

54 – 38.724,15
	Ograda mjesnog groblja 
	106.244,76
	25.005,00
	131.249,76

	
	SVEUKUPNO:
	
	110.889,76
	25.005,00
	135.894,76


Izvori financiranja:  11 opći prihodi i primici, 54 kapitalne pomoći
Cilj: kvalitetniji i jednostavniji pristup te kvalitetna parterna preglednost grobne površine, dostojan ukop umrlih osoba
Mjerljivost cilja: povećani iskaz interesa za kupnju grobnih mjesta
6. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA
Pod građenjem građevine javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.
Troškovi javne odvodnje oborinskih voda za 2024. godinu raspoređuju se kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	Proračun EUR
	Izvori financiranja

	1.
	
	-
	-
	-

	
	SVEUKUPNO:
	
	0,00
	


Izvori financiranja: -
Cilj: -
Mjerljivost cilja: -
Članak 2.
I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2024. godinu mijenja se članak 3. te sada glasi:

Na području Općine Vinica za 2024. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:
	Redni

broj
	Naziv objekta
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	NERAZVRSTANE CESTE
	37.911,79

	2.
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	16.453,00

	3.


	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	320.592,00

	4.
	JAVNA RASVJETA
	26.943,00

	5.
	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA
	135.894,76

	6.
	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA
	0,00

	
	SVEUKUPNO u EUR-ima:
	537.794,55


Članak 3.
Mijenja se članak 4. te sada glasi:

	Redni

broj
	Izvori financiranja
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (11)
	121.892,61

	2.
	OSTALE POMOĆI (52)
	337.417,79

	3.


	VLASTITI IZVORI (31)
	9.817,00

	4.
	KAPITALNE POMOĆI IZ EU (54)
	38.724,15

	5.
	PRIHODI  ZA POSEBNE NAMJENE (43)
	29.943,00

	
	SVEUKUPNO u EUR-ima:
	537.794,55


Članak 3.

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2024. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.








PREDSJEDNIK








Općinskog vijeća Općine Vinica









Predrag Štromar



