

 REPUBLIKA HRVATSKA

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA VINICA

 Općinsko vijeće

Klasa: 003-05/20-01/07

Ur.broj: 2186/011-01-20-1

Vinica, 13. svibnja 2020.

Na temelju članka 67. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj68/2018) te članka 30. Statuta Općine Vinica („ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. 60/13 i 15/18.), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana 13.svibnja 2020. godine donijelo je

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE**

**OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI**

**I**

Ovim izvještajem iskazana su utrošena sredstva proračuna Općine Vinica za 2019. godinu u iznosu od 5.794.733,72 kn koja su planirana Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

II

Sredstva iz točke I. ovog Programa utrošena su za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukure kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RRB | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | KONTO/ IZVORI FINANCIRANJA | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. /% |
|  | **GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA** *Modernizacija i sanacija**nerazvrstanih cesta* | 421311(011)745.296,12 | 745.300,00 | 745.296,12100,00% |
|  | **IZGRADNJA TRIBINA NK**VINICA | 421.492(011) | 450.000,00 | 420.068,0093,35% |
|  | **RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA** | 42211(052)*15.000,00*(011)*3.998,75* | 20.000,00 | 18.998,7594,99% |
|  | **NAMJEŠTAJ, OPREMA,IGRALA****DJEČJI VRTIĆ SREĆA** | 422192(011) | 433.000,00 | 433.875,00100,20% |
|  | **SPORTSKA OPREMA** | 422611(011) | 10.950,00 | 10.950,00100,00% |
|  | **STROJEVI-KOMUNALNI TRAKTOR** | 42272(052)*78.000,00*(011)*171.250,00* | 249.250,00 | 249.250,00100,00% |
|  | **STROJEVI-RASIPAČ, ADAPTER ZA SOL** | 422721 | 4.608,00 | 4.608,00100,00% |
|  | **PRIJEVOZNA SREDSTVA-SLUŽBENO****VOZILO** | 42311(011) | 20.000,00 | 20.000,00100,00% |
|  | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA***Kurija Patačić – Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara* | 451112(052) | 280.000,00 | 479.305,76171,18% |
|  | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA –****TOPLINSKA IZOLACIJA TAVANA I ZAMJENA FASADNE STOLARIJE****NA ZGRADI OPĆINE** | 4511131(052)*400.000,00*(011)*223.173,76* | 623.174,00 | 623.173,76100,00% |
|  | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA – DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FAZA II** | 451116(052)*1.259.896,04*(011)*392.333,28* | 1.652.230,00 | 1.652.229,32100,00% |
|  | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA-OPĆINSKI OBJEKTI** | 451117(011) | 116.000,00 | 115.965,5599,97% |

|  |
| --- |
| **UKUPNO: 5.611.010,00 5.794.733,42** |

III

Ovaj Izvještaj objaviti će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

 Predsjednik

 Općinskog vijeća Općine Vinica

 Marijan Mihalić