**

REPUBLIKA HRVATSKA

Varaždinska županija

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

Klasa : 003-05/20-01/06

Ur.broj: 2186/011-01-20-1

Vinica, 13. svibnja 2020.

Na temelju članka 72, a u skladu sa člankom 73.. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018) te članka 30. Statuta Općine Vinica („ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. 60/13 i 15/18.), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana 13.svibnja 2020. godine donijelo je

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNE NAKNADE**

**NA PODRUČJU OPĆINE VINICA U 2019. GODINI**

Članak 1.

Ovim Izvještajem o održavanja komunalne infrastrukture prema izvršenju Proračuna za 2019. godinu (u nastavku teksta: Program) na području Općine Vinica u 2019. godini utvrđuje se izvršenje financiranja iz sredstava :

**- komunalne naknade u iznosu od 296.074,00 kn, od čega:**

* *Komunalna naknada fizičke osobe 240.965,00 kn*
* *Komunalna naknada pravne osobe 55.109,00 kn*

**za komunalne djelatnosti:**

* *ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA*
* *ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA*
* *ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA*
* *UTROŠAK EL. ENERGIJE JAVNE RASVJETE*
* *ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA*

*(održavanje kanala i graba i propusta uz nerazvrstane ceste )*

* *ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE*
* *ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA*
* *SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA SMEĆA*

Programom se određuje opis poslova održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, s iskazom planiranih i utrošenih financijskih sredstava potrebnih za iskazivanje programa.

Članak 2.

Na području Općine Vinica u 2019. godini izvršene su aktivnosti na obavljanju poslova održavanja komunalne infrastrukture, kao i izvori sredstava sveukupnog iznosa vrijednosti i to:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | KONTO | IZVORI  FINANCIRANJA | PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. |
| 1. | *Održavanje nerazvrstanih cesta* | 323293 | (043) | 19.000,00 | 18.562,50  97,70 % |
| 2 | *Zimska služba – čišćenje snijega* | 323294 | (043) | 37.131,00 | 38.184,78  102,84% |
| 3. | *Održavanje poljskih puteva* | 323295 | (043) | 10.063,00 | 10.062,50  100,00% |
| 4. | *Utrošak el.energije – javna rasvjeta* | 322312 | (043) | 160.000,00 | 157.280,62  98,30% |
| 5. | *Odvodnja atmosferskih voda komunalno održavanje kanala i graba i uz propusta uz nerazvrstane ceste* | 323292 | (043) | 46.580,00 | 46.576,25  99,99% |
| 6. | *Održavanje javne rasvjete* | 323291 | (043) | 5.000,00 | 723,86  14,48% |
| 7. | *Održavanje zelenih površina* | 323297 | (043) | 17.000,00 | 16.764,84  98,62% |
| 8. | *Sanacija divljih deponija smeća* | 323299 | (043) | 1.300,00 | 1.299,00  99,92% |
|  | **UKUPNO** |  |  | **296.074,00** | **289.454,35( 97,76%)** |

Članak 3.

Ovaj Izvještaj objaviti će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije»

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Vinica

Marijan Mihalić