

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2186-11-23-1

Vinica, 17. ožujak 2023.

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20. ) te članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20, 09/21.), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2023. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

II.

Izvješće o Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća Općine Vinica

Predrag Štromar

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20. ), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20. i 09/21.) načelnik podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI**

**I.**

Ovim Izvješćem urvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za 2022. godinu u iznosu od **2.377.173,51 kn** za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

**II.**

Sredstva iz točke I. ovog Programa korištena za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukure, a realizirana su i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVORI FINANCIRANJA | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEX |
| I. | **UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA**   * *Modernizacija i sanacija*   *nerazvrstanih cesta*   * *Izgradnja oborinske odvodnje u Ulici sv. Ane u Vinici* * *Rekonstrukcija ul. A. Augustinčića u Gornjem Ladanju* | - proračunska sredstva (011)  - proračunska sredstva (011)  -proračunska sredstva (011)  -kapitalne pomoći (052) | 50.000,00  387.000,00  421.000,00 | 40.734,98  380.587,50  420.224,37 | 81,47  98,34  99,82 |
| II. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – UREĐENJE MJESNOG GROBLJA U MARČANU**  *uređenje ograde uz MJESNO GROBLJE i športsko igralište* | - proračunska  sredstva (011) | 46.100,00 | 46.093,58 | 99,99 |
| III. | **OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI**   * SPORTSKI CENTAR FAZA I, FAZA II   *ulaganje u sportsku infrastrukturu – izgradnja novih sportskih terena* | -kapitalne pomoći (052) | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | **GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTE PREKO PUTA MJESNE POŠTE**  *građevinska cjelina oko Doma zdravlja* | - proračunska sredstva (011) | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| V. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – TURISTIČKA INFRASTRUKTURA**  *izgradnja turističke infrastrukture* | - proračunska sredstva  (011) | 100.000,00 | 99.468,75 | 99,47 |
| VI. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – NOGOSTUP MARČAN GORNJA**  *izgradnja nogostupa u Gornjoj ul. Marčan* | -proračunska sredstva (011) | 450.000,00 | 326.718,75 | 72,60 |
| VII. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA –**   * OPĆINSKI OBJEKTI   *dogradnja, dodatno uređenje, sanacija, popravci i sl. općinskih objekata prema potrebi* | - proračunska sredstva (011) | 25.000,00 | 10.073,35 | 40,29 |
| VIII. | **KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU –**   * Izgradnja kanalizacijske mreže   **Aglomeracija**   * Izgradnja vodovodne mreže   **Varkom d.d.**   * **Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta**   *jačanje komunalne infrastrukture* | -proračunska  sredstva(011)  -proračunska sredstva (011)  - proračunska sredstva (011) | 230.000,00  81.000,00  0,00 | 213.349,66  80.438,18  223.772,16 | 92,76  99,31 |
| IX. | **OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – NAJAM LED RASVJETE**  *povećanje energetske učinkovitosti te uštede i očuvanje okoliša* | - proračunska sredstva (011) | 203.000,00 | 185.712,23 | 91,48 |
| UKUPNO | | | **3.291.000,00** | **2.377.173,51** | **72,23** |

**III.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavljuje se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

Načelnik Općine Vinica

dr.sc. Branimir Štimec, prof., v.r.