REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2186-11-23-1

Vinica, 17. ožujak  2023.

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj 68/18, 110/18, 32/20. ) te članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20, 09/21.), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana  17. ožujka 2023. godine  donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2022. godinu.

II.

Izvješće o Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2022. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća Općine Vinica

Predrag Štromar

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj 68/18, 110/18, 32/20. ), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20. i 09/21.) načelnik podnosi

IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU    PROGRAMA  GRAĐENJA

KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  U  2022. GODINI

I.

Ovim Izvješćem urvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za 2022. godinu u iznosu od 2.377.173,51 kn za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Programa korištena  za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukure, a realizirana su i izvršena kako slijedi:

| REDNI BROJ | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVORI FINANCIRANJA | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA - Modernizacija i sanacija nerazvrstanih cesta - Izgradnja oborinske odvodnje u Ulici sv. Ane u Vinici - Rekonstrukcija ul. A. Augustinčića u Gornjem Ladanju | - proračunska sredstva (011) - proračunska sredstva (011) -proračunska sredstva (011) -kapitalne pomoći (052) | 50.000,00 387.000,00 421.000,00 | 40.734,98 380.587,50 420.224,37 | 81,47 98,34 99,82 |
| II. | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – UREĐENJE MJESNOG GROBLJA U MARČANU uređenje ograde uz MJESNO GROBLJE i športsko igralište | - proračunska sredstva (011) | 46.100,00 | 46.093,58 | 99,99 |
| III. | OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI - SPORTSKI CENTAR FAZA I, FAZA II ulaganje u sportsku infrastrukturu – izgradnja novih sportskih terena | -kapitalne pomoći (052) | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTE PREKO PUTA MJESNE POŠTE građevinska cjelina oko Doma zdravlja | - proračunska sredstva (011) | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| V. | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – TURISTIČKA INFRASTRUKTURA izgradnja turističke infrastrukture | - proračunska sredstva (011) | 100.000,00 | 99.468,75 | 99,47 |
| VI. | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – NOGOSTUP MARČAN GORNJA izgradnja nogostupa u Gornjoj ul. Marčan | -proračunska sredstva (011) | 450.000,00 | 326.718,75 | 72,60 |
| VII. | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA – - OPĆINSKI OBJEKTI dogradnja, dodatno uređenje, sanacija, popravci i sl. općinskih objekata prema potrebi | - proračunska sredstva (011) | 25.000,00 | 10.073,35 | 40,29 |
| VIII. | KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU – - Izgradnja kanalizacijske mreže Aglomeracija - Izgradnja vodovodne mreže Varkom d.d. - Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta jačanje komunalne infrastrukture | -proračunska sredstva(011) -proračunska sredstva (011) - proračunska sredstva (011) | 230.000,00 81.000,00 0,00 | 213.349,66 80.438,18 223.772,16 | 92,76 99,31 |
| IX. | OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – NAJAM LED RASVJETE povećanje energetske učinkovitosti te uštede i očuvanje okoliša | - proračunska sredstva (011) | 203.000,00 | 185.712,23 | 91,48 |
| UKUPNO |  |  | 3.291.000,00 | 2.377.173,51 | 72,23 |

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture za 2022. godinu  objavljuje  se  u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

Načelnik Općine Vinica

dr.sc. Branimir Štimec, prof., v.r.